# IFRS17 / K-ICS 조정무위험 금리기간구조 웹 시스템 개발 기획서

## 1. 프로젝트 목적

기존 감독원 Excel(FSS_IFRS17 및 K-ICS 금리기간구조)을 대체할 수 있는 웹 기반 시스템을 구축한다.

목표는 다음과 같다.

- KOFIA에서 국고채권 YTM을 자동 수집

- 사용자가 유동성 프리미엄(LP)과 장기선도금리(UFR)를 직접 입력

- 감독원 Excel과 동일한 산출 로직으로 조정무위험 금리기간구조 생성

- Excel 없이 웹에서 조회, 계산, 다운로드 가능하도록 구현

# 2. 전체 시스템 구성

KOFIA 채권정보센터
        │
        ▼
국고채 YTM 자동 조회
        │
        ▼
사용자 입력
    ├─ Liquidity Premium
    ├─ UFR
    └─ Alpha
        │
        ▼
Bootstrapping
(YTM → Spot)
        │
        ▼
Spot + LP
        │
        ▼
Forward Rate
        │
        ▼
UFR 수렴
        │
        ▼
조정무위험 금리기간구조
        │
        ├─ 화면 표시
        ├─ 차트
        └─ Excel 다운로드

# 3. KOFIA 연동

사용 API

https://www.kofiabond.or.kr/XMLSERVICES/

POST XML 방식 사용

조회 데이터

- 국고채권

- 시가평가 가중평균수익률

자동 입력 대상

| 만기 | 자동입력 |
| --- | --- |
| 3M |  |
| 6M |  |
| 1Y |  |
| 2Y |  |
| 3Y |  |
| 5Y |  |
| 7Y |  |
| 10Y |  |
| 15Y |  |
| 20Y |  |
| 30Y |  |

# 4. 사용자 입력

웹에서 직접 입력

### (1) Liquidity Premium

예시

| 만기 | LP |
| --- | --- |
| 1Y | 0.10 |
| 2Y | 0.15 |
| 3Y | 0.20 |
| 5Y | 0.22 |
| 10Y | 0.25 |
| 20Y | 0.30 |
| 30Y | 0.35 |

### (2) UFR

예시

4.20%

### (3) Alpha

예시

0.10

# 5. 계산 순서

## Step 1

KOFIA YTM 수집

↓

## Step 2

Bootstrapping

YTM

↓

Spot Rate

↓

## Step 3

Liquidity Premium 적용

Spot + LP

↓

## Step 4

Forward Rate 계산

↓

## Step 5

UFR 수렴

↓

## Step 6

월단위 Spot Curve 생성

↓

## Step 7

최종 조정무위험 금리기간구조 생성

# 6. 화면 구성

## 상단

기준일

[조회]

## 국고채 YTM

자동 입력

| 만기 | YTM |
| --- | --- |
| 3M |  |
| 6M |  |
| 1Y |  |
| 2Y |  |
| 3Y |  |
| 5Y |  |
| 7Y |  |
| 10Y |  |
| 15Y |  |
| 20Y |  |
| 30Y |  |

## LP 입력

사용자 수정 가능

## UFR 입력

사용자 수정 가능

## Alpha 입력

사용자 수정 가능

## 계산 버튼

조정무위험 금리기간구조 생성

## 결과

### Spot Curve

표

차트

### Forward Curve

표

차트

### 최종 Curve

표

차트

# 7. 다운로드 기능

지원

- Excel

- CSV

추후

- PDF

# 8. 프로젝트 구조

ifrs17_curve_site

│
├── app.py
├── requirements.txt
├── README.md
├── run_windows.bat
│
├── services
│
│   ├── kofia.py
│   ├── bootstrap.py
│   ├── lp.py
│   ├── forward.py
│   ├── ufr.py
│   ├── curve.py
│   └── export.py
│
├── templates
│
│   └── index.html
│
├── static
│
│   ├── css
│   ├── js
│   └── images
│
└── downloads

# 9. 향후 개발 계획

## Phase 1

- KOFIA 연동

- LP 입력

- UFR 입력

- Spot 생성

## Phase 2

- Excel 산식 100% 재현

- 감독원 Excel 결과와 대사

## Phase 3

- Excel 다운로드

- 차트 개선

- 계산 로그 저장

## Phase 4

- 사용자 관리

- 계산 이력 관리

- 여러 날짜 비교

- 기간별 금리 비교

- 배치 계산

# 10. 최종 목표

감독원 Excel을 사용하지 않고,

웹에서

- 국고채 금리 자동 조회

- LP 입력

- UFR 입력

- 조정무위험 금리기간구조 생성

- 결과 검증

- Excel 다운로드

까지 모두 수행할 수 있는 IFRS17 / K-ICS 금리기간구조 산출 시스템을 구축한다.

# 추가 개발 방향(권장)

실무에서 사용하는 수준으로 발전시키기 위해 다음 기능을 추가하는 것을 권장한다.

## 1. 감독원 Excel 수식 100% 재현

현재는 웹 기반 구조를 설계하는 단계이며, 최종 목표는 감독원 Excel의 모든 수식과 계산 로직을 동일하게 구현하는 것이다.

대상에는 다음이 포함된다.

- Bootstrapping

- Spot Rate

- Discount Factor

- Forward Rate

- Smith-Wilson 수렴

- LP 적용

- VA 적용(필요 시)

- 최종 조정무위험 금리기간구조

## 2. Excel 업로드 없이 운영

현재 엑셀을 열어 입력하는 방식 대신,

- KOFIA에서 YTM 자동 조회

- LP/UFR만 입력

- 계산

으로 업무를 수행할 수 있도록 한다.

## 3. 결과 검증 기능

웹에서 계산한 결과와 감독원 Excel 결과를 비교하여

- 최대 오차

- 평균 오차

- 만기별 차이

를 자동으로 표시하도록 한다.

## 4. 관리자 기능

향후에는

- LP 저장

- UFR 저장

- Alpha 저장

- 월별 버전관리

- 계산이력 저장

기능도 추가 가능하도록 설계한다.

# 개발 원칙

- 감독원 Excel과 동일한 결과를 산출하는 것을 최우선 목표로 한다.

- 입력은 가능한 자동화(KOFIA API 활용)한다.

- 사용자가 직접 조정해야 하는 변수(LP, UFR 등)는 웹에서 입력하도록 한다.

- 모든 계산은 웹에서 수행하며, 최종 결과는 Excel로 내려받을 수 있도록 구현한다.